Umowa

Nr

zawarta w dniu ….. w Częstochowie pomiędzy:

Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą: 42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8, NIP 573 011 67 75 , REGON 000001494  reprezentowaną przez:

…............................

dalej zwaną Zamawiającym,

a firmą ….............. z siedzibą: …..........................

wpisaną do …........... pod nr.…............., reprezentowaną przez:

…................................................

dalej zwaną Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

Niniejsza umowa, częściowo (w etapach I-V), realizowana jest w ramach Projektu pn. „Wdrożenie systemu antyplagiatowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I  Przedmiot umowy

1. 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa i wdrożenie systemu antyplagiatowego wraz z licencją, przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla pracowników z zakresu procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu antyplagiatowego, opracowanie kursu e-learningowego z zakresu funkcjonowania procedury antyplagiatowej (działania systemu kontroli antyplagiatowej) dla studentów uczelni oraz przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności systemu antyplagiatowego i procedury antyplagiatowej.

1. 2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej w postępowaniu (przetargu nieograniczonym) poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy oraz z oferty Wykonawcy z dnia …... złożonej w tym postępowaniu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera SIWZ, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.

II. Ogólne zasady wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy w zamian za zryczałtowane wynagrodzenie finansowane w ramach środków unijnych (Etap I-V) oraz wynagrodzenie finansowane w ramach środków własnych Uczelni (Etap VI) , określone w Rozdziale VIII Umowy.

2.3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w szczególności przekazywania wszelkich informacji, niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Jednakże to Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową organizację wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy.

2.4. Strony uzgadniają, iż miejscem wykonywania Umowy będzie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.  Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania oraz innych świadczeń na rzecz osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, związanych z dojazdem do Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca w ramach przysługującemu mu wynagrodzenia.

2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy w związku z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

III. Organizacja współpracy Stron

3.1. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych Wykonawcy okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na jakość, termin wykonania, bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań, związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac.

3.3. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu, dysponuje osobami, posiadającymi niezbędną wiedzę i umiejętności, konieczne do właściwego wykonania Umowy.

IV. Wykonanie kolejnych  Etapów Umowy

Etap I

4.1. W ramach I Etapu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

A) Dostarczenia  licencji na system antyplagiatowy spełniający warunki określone w SIWZ, pozwalający na nielimitowane sprawdzanie prac dyplomowych, doktoranckich, podyplomowych i publikacji naukowych do dnia 30.06.2017 r. W okresie tym wykonawca zapewnia możliwość wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania.

A.1) Licencja zostanie dostarczona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

A.2) Licencja jest udzielona do dnia 30.06.2017 r.

B) Wdrożenia oprogramowania poprzez:

- uruchomienie systemu

- utworzenie kont użytkowników

4.2. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony

Etap II

4.3. Etap II Umowy obejmuje przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla pracowników z zakresu procedury antyplagiatowej oraz korzystania z systemu antyplagiatowego zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ. Imienne certyfikaty dla uczestników szkolenia uprawniające do przeprowadzania szkoleń z zakresu procedur, obsługi i działania systemu antyplagiatowego zostaną doręczone najpóźniej w 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.

4.4. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony.

Etap III

4.5. Etap III Umowy obejmuje opracowanie kursu e-learningowego z zakresu funkcjonowania procedury antyplagiatowej (działania systemu kontroli antyplagiatowej) dla studentów Uczelni zgodnego z warunkami określonymi w SIWZ.

4.6.  Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony.

4.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i poprawek do tematyki kursu e-learningowego w przypadku zmiany przepisów prawa bądź procedur wewnętrznych Uczelni. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego do wprowadzenia niezbędnych poprawek w kursie e-learningowym.

4.8. Jeżeli zmiany są wynikiem zmian przepisów prawa lub zmian w procedurze wewnętrznej Zamawiającego, a konieczność ich wprowadzenia pojawi się w trakcie trwania projektu, prace te nie podlegają dodatkowej opłacie.

Etap IV

4.9. Etap IV Umowy obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności systemu antyplagiatowego i procedury antyplagiatowej oraz zasad interpretacji raportu podobieństwa, w formie umożliwiającej umieszczenie jej na stronach internetowych Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Forma prezentacji ustalona jest z Zamawiającym.

4.10. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony.

4.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i poprawek do prezentacji w przypadku zmiany przepisów prawa bądź procedur wewnętrznych Uczelni. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego do wprowadzenia niezbędnych poprawek w  prezentacji.

4.12. Jeżeli zmiany są wynikiem zmian przepisów prawa lub zmian w procedurze wewnętrznej Zamawiającego, a konieczność ich wprowadzenia pojawi się w trakcie trwania projektu,  prace te nie podlegają dodatkowej opłacie.

Etap V

4.13. Etap piąty Umowy obejmuje wdrożenie zaleceń wynikających z przeprowadzonego pod koniec Projektu audytu.

4.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i poprawek do tematyki kursu e-learningowego oraz prezentacji, jeśli wynika to z zaleceń poaudytowych. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego do wprowadzenia niezbędnych poprawek w kursie e-learningowym oraz prezentacji.

4.15. Jeżeli zmiany są wynikiem zaleceń poaudytowych, a konieczność ich wprowadzenia pojawi się w trakcie trwania projektu,  prace te nie podlegają dodatkowej opłacie.

Etap VI

4.16. Etap VI Umowy obejmuje umożliwienie Zamawiającemu  sprawdzanie w okresie od 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. prac dyplomowych, doktorskich, podyplomowych i publikacji naukowych przy użyciu systemu antyplagiatowego dostarczonego przez Wykonawcę zgodnie z licencją do dnia 30.06.2017 r. i spełniającego warunki określone w części IV pkt. 2, I SIWZ w liczbie min. 1300 i nie większej niż 2500 prac.

Wykonanie poszczególnych etapów umowy  nastąpi zgodnie z Harmonogramem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

V. Przeniesienie praw autorskich

5.1.  Wykonawca oświadcza, że jest twórcą kursu e-learningowego, o którym mowa w ust. 4.5. Umowy oraz prezentacji, o której mowa w ust. 4.9. Umowy, zwanych dalej utworem.

5.2. Wykonawca oświadcza, że:

a) przysługuje mu do utworu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);

b) utwór został przez niego wykonany osobiście;

c) utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;

d) do dnia zawarcia niniejszej umowy utwór nie został opublikowany lub rozpowszechniony.

5.3. Z dniem 30.06.2017 r. w ramach wynagrodzenia otrzymanego zgodnie z Rozdziałem VIII za etapy I-V Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu o którym mowa w ust. 5.1. na czas nieoznaczony oraz na terytorium całego świata w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. trwałe lub czasowe utrwalanie w całości lub w części, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez digitalizację, wprowadzenie do pamięci komputera, utrwalanie w sieciach komputerowych (na serwerach),

b. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakąkolwiek techniką, na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, na taśmie magnetycznej, dysku komputerowym, w formie zapisu magnetycznego, na nośnikach cyfrowych, w szczególności jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w celu wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania,

c. wprowadzenie do obrotu, publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym sieci Intranet oraz Internet (portale, witryny, strony www),
	d. nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wystawianie lub prezentowanie w dowolny sposób, powoływanie się i przytaczanie we wszelkiego rodzaju mediach,
	e. tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu, uzupełnianie, tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji lub jakiekolwiek inne zmiany.

5.4. Wykonawca oświadcza, iż utwór stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi

roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

5.5. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworu w zakresie określonym przez niniejszą umowę

– przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się  pokryć wszelkie koszty jakie zostaną poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez osoby uprawnione ich osobistych praw autorskich do utworu.

5.6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu zgodnie z ust. 5.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego kody źródłowe do utworu o którym mowa w ust. 5.1. umożliwiające jego modyfikację oraz prawo własności nośnika na którym znajduje się utwór oraz kody źródłowe.

VI. Odbiory

6.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy przy odbiorze prac, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, sporządzając protokół niezgodności. Wykonawca ma obowiązek usunięcia niezgodności w terminie 7 dni roboczych, chyba że, ze względu na charakter lub rozmiar niezgodności, zachowanie tego terminu nie będzie możliwe, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie terminu. Termin na usunięcie niezgodności stwierdzonych przy odbiorze w ramach poszczególnych Etapów nie powoduje przesunięcia terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w Harmonogramie Umowy.

6.2. Wykonawca dokona żądanych przez Zamawiającego zmian w terminie, o którym mowa w ust.6.1. i ponownie przedstawi prace do odbioru.

VII. Gwarancje

7.1. Wykonawca w ramach udzielonej licencji zapewni gwarancję na system antyplagiatowy.

7.1.2. Na zakupiony system antyplagiatowy w konfiguracji określonej w zamówieniu wykonawca udziela gwarancji na czas obowiązywania umowy. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty zakupu systemu antyplagiatowego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

7.1.3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady ukryte w zakupionym systemie antyplagiatowym, ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji:

- uniemożliwiające działanie systemu antyplagiatowego,

- powodujące działanie systemu antyplagiatowego niezgodne z przepisami prawa oraz z uczelnianym Archiwum Prac Dyplomowych,

7.1.4. Zgłoszenie o wystąpieniu błędu zamawiający dokonuje drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie poprzez Administratorów systemu wyznaczonych po stronie Zamawiającego.

7.1.5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie zamawiającego w ciągu 48 godzin i rozwiązać problem w ciągu 72 godzin przypadających w ciągu dnia roboczego. Brak odpowiedzi na zgłoszenie przez wykonawcę traktowane będzie jako zgłoszenie przyjęte do realizacji.

7.1.6. Przekroczenie terminu naprawy traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy wskazane w umowie w ust. 10.1. pkt a).

7.2. Na zakupiony kurs e-learningowy w konfiguracji określonej w zamówieniu Wykonawca udziela gwarancji na okres …………… Czas trwania gwarancji liczony jest od daty uruchomienia kursu e-learningowego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego,

7.2.1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady ukryte ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji uniemożliwiające działanie platformy e-leraningowej wraz z kursem.

7.2.2. Zgłoszenie o wystąpieniu błędu zamawiający dokonuje drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie poprzez Administratorów systemu wyznaczonych po stronie zamawiającego

7.2.3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie zamawiającego w ciągu 48 godzin i rozwiązać problem w ciągu 72 godzin przypadających w ciągu dnia roboczego dotyczący dostarczonej platformy e-learningowej wraz z kursem. Brak odpowiedzi na zgłoszenie przez wykonawcę traktowane będzie jako zgłoszenie przyjęte do realizacji.

7.2.4. Przekroczenie terminu naprawy traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy wskazane w umowie w ust 10.1. pkt a).

VIII. Wynagrodzenie

8.1. Z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ……………………………………………………….,

W tym:

- Całkowita kwota wynagrodzenia za zrealizowanie etapów I – V  (finansowanego w ramach środków unijnych) przysługującego   Wykonawcy wynosi:

….................................................................

- Maksymalna kwota wynagrodzenia przysługującego za realizację etapu VI  (finansowanego w ramach środków własnych Uczelni) przysługującego  Wykonawcy wynosi: …………………………………….. , przy czym wysokość faktycznego wynagrodzenia należnego wykonawcy za ten etap będzie odpowiadała liczbie faktycznie sprawdzonych prac, jednak nie mniej niż 1300 prac x cena jednostkowa za sprawdzenie jednej pracy. Cena jednostkowa wynosi ………….

Harmonogram płatności  za realizację zamówienia określa załącznik nr 2 do Umowy.

8.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8.1. płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w wystawionych fakturach VAT.

8.3. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IX. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

9.1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas wykonania zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z Harmonogramem Umowy.

9.2. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w zakresie zobowiązań, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w przypadku:

  - opóźnienia przez Wykonawcę w przedstawieniu któregokolwiek etapu do odbioru, przekraczającego 10 dni roboczych, jeżeli opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę uchybień w sposobie wykonania każdego etapu, przekraczającego 5 dni roboczych, jeżeli opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego.

9.3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy, z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane w ramach danego Etapu, których zakończenie nie zostało potwierdzone protokołem odbioru.

9.4. Uprawnienie do rozwiązania Umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, w którym opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez Wykonawcę wystąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

9.5. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający nabędzie autorskie prawa majątkowe do kursu e-lerningowego i prezentacji - jeśli zostały one  wykonane – z dniem rozwiązania Umowy.

9.6. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron w zakresie gwarancji na wykonany i odebrany protokolarnie przedmiot Umowy.

X. Kary umowne

10.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia Wykonawcy określonej w ust. 8.1.a) za każdy dzień zwłoki w  dostawie lub zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia na którymkolwiek Etapie Umowy..

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia Wykonawcy określonej w ust. 8.1.a) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

10.2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

10.3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Każda zmiana Umowy lub rozwiązanie Umowy dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.2. Żadna zmiana Umowy nie może prowadzić do zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy.

11.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy o prawie zamówień publicznych, prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

11.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

11.5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

11.6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik 1	Harmonogram umowy

- Załącznik 2	Harmonogram płatności

- Załącznik 3	Specyfikacja Istnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Załącznik 4 	Oferta Wykonawcy z dnia …...

Wykonawca:									Zamawiający:

Załącznik nr 1 do Umowy Nr ...

Harmonogram Umowy

| Lp. | Oznaczenie etapu | Ostateczny termin zakończenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etap I | 29.02.2016 |
| 2 | Etap II | 31.05.2016 |
| 3 | Etap III | 30.06.2016 |
| 4 | Etap IV | 31.10.2016 |
| 5 | Etap V | 30.04.2017 |
| 6 | Etap VI | 30.06.2018 |

Załącznik nr 2 do Umowy Nr ….

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

I. Płatności realizowane w ramach środków unijnych:

1) 80% wartości wynagrodzenia za realizację Etapów I – V, określonego w pkt 8.1. lit a) umowy - lipiec 2016 - Płatność po zrealizowaniu etapów I – III,  potwierdzonym pisemnymi protokołami zdawczo-odbiorczymi

2) 10% wartości wynagrodzenia za realizację Etapów I – V, określonego w pkt 8.1. lit a) umowy – listopad 2016 – Płatność po zrealizowaniu etapu IV, potwierdzonego pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym

3) 10% wartości wynagrodzenia za realizację Etapów I – V, określonego w pkt 8.1. lit a) umowy –maj 2017 – Płatność po zrealizowaniu etapu V, potwierdzonego pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym

II. Płatności realizowane w ramach środków własnych Uczelni:

4) Za dokonanie określonej liczby sprawdzeń w terminie od 1.07.2017 r. do 30.11.2017 r. –  grudzień 2017 r./styczeń 2018 r.

5) Za dokonanie określonej liczny sprawdzeń w terminie od 1.12.2017 r. do 30.06.2018 r. – lipiec/sierpień 2018 r.