Załącznik nr 13 do SIWZ

WZÓR UMOWY

NA ROBOTY BUDOWLANE

nr rej………………………….

/tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany/

W dniu ………………2011r. w Częstochowie pomiędzy…………………………, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

………………………………………..

przy kontrasygnacie finansowej ……………………….

a …………………………….., z siedzibą w ……………….., przy ul. ………………………, wpis do ………………………………………., NIP ……………, REGON …………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

………………………………………

zawarta została w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy prao zamówień publicznych, umowa następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zgodnie z ofertą z dnia ……….. złożoną w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia obowiązującymi w tym postępowaniu.

- Oferta wykonawcy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralna część niniejszej umowy.

- W zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować by przedmiot umowy osiągnął gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

- Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię  Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013.

§ 2

## Termin realizacji

- Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:

od dnia ……….. do dnia 17.12.2012 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym

- Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. Przekazanie frontu robót nastąpi protokolarnie.

- Dzień wykonania przedmiotu umowy to dzień dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru całości robót i przekazania obiektu Zamawiającemu do użytkowania.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, w kwocie ………………. złotych /brutto/ (cena ofertowa brutto), w tym podatek VAT w wys. ………%.

- Powyższe wynagrodzenie nie może być zmienione przez strony i obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, jak również wszelkich robót i czynności  limitujących odbiór końcowy przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty.

§ 4

#### Podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale podwykonawców.

- Stosownie do art. 647 § 2 kodeksu cywilnego, wprowadzenie podwykonawcy wymaga zgody Zmawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji, przed wprowadzeniem podwykonawcy, projekt umowy którą zamierza zawrzeć z podwykonawcą. Jeśli Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy i wprowadzenie podwykonawcy. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą od dokonania odpowiednich i uzasadnionych zmian w umowie między Wykonawcą i Podwykonawcą. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi w szczególności przewidywać wynagrodzenie ryczałtowe a wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za daną część robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót podwykonawców, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające 
z ich pracy oraz szkody związane z pracą tych podwykonawców, poniesione przez Wykonawcę oraz przez osoby trzecie.

§ 5

### Warunki realizacji robót

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób zapewniający uzyskanie efektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, z zachowaniem norm i standardów jakościowych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami BHP i p.poż.

- Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dostarczoną mu przez Zamawiającego dokumentacją, w tym dokonał jej sprawdzenia w zakresie nie wymagającym specjalistycznej wiedzy z projektowania oraz zapoznał się z przedmiarami robót i dokonał ich weryfikacji.

- Wykonawca nie będzie mógł odmówić wykonania prac koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

- Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Roboty zamienne podlegają rozliczeniu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji robót muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca będzie w okresie do 2 dni po ich wykonaniu zgłaszał Zamawiającemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od zgłoszenia.

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy i dziennika budowy,

- zapewnienie nadzoru autorskiego,

- odbiór przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z umową,

- zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie od zamawiającego placu budowy,

- właściwe oznakowanie terenu budowy, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót,

- wykonanie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- zapewnienie kierownictwa robót,

- prowadzenie dziennika budowy,

- usuwanie na własny koszt, z miejsca wykonywania robót, na bieżąco, w miarę postępu prac, gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- pokrywanie wszelkich kosztów i opłat koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń potrzebnych do wykonania pełnego zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie.

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przekazanie go w terminie odbioru końcowego.

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego, do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikaty, aprobaty techniczne, znaki budowlane bądź deklaracje zgodności wskazanych wyrobów budowlanych lub urządzeń stosowanych przy realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy źródła poboru wody, energii elektrycznej oraz inne media niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Koszty zużycia wody, energii elektrycznej i innych mediów pokryje Wykonawca na warunkach obustronnie uzgodnionych w formie pisemnej.

- Wykonawca oświadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się posiadać to ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

§ 6

Nadzór i kontrola

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego pełnić będzie ……………………………………

- Ze strony wykonawcy robotami będzie kierował:……………………………..

§ 7

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory częściowe,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Odbiory częściowe będą następowały co dwa miesiące licząc od dnia rozpoczęcia robót oznaczonego w § 2 ust. 1 umowy, ostatniego dnia miesiąca kończącego dany okres rozliczeniowy.

- Przedmiotem odbiorów częściowych będą roboty wykonane w rozliczanym okresie (w ciągu danych dwóch miesięcy). Dokonanie odbioru częściowego zostanie stwierdzone pisemnym protokołem odbioru częściowego robót, w którym wyszczególnione zostaną roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Po zakończeniu  całości robót i po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do odbioru końcowego.

- Wraz z zawiadomieniem o gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca złoży Zamawiającemu:

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały,

- wypełniony dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- dokumentację powykonawczą,

- dokumenty gwarancyjne,

- kopia złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie z potwierdzeniem złożenia przez właściwy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego,

- operat kolaudacyjny i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego.

- Po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego zostanie przeprowadzona inspekcja techniczna przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego (inwestora zastępczego) oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Termin inspekcji technicznej (przegląd przedodbiorowy) wyznaczy Zamawiający. Inspekcja techniczna odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do odbioru końcowego. Z inspekcji technicznej zostanie spisany protokół.

- Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający. Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 3 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie i usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole z inspekcji technicznej.

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego, jeżeli w toku inspekcji technicznej stwierdzono baki dokumentacji, wady lub usterki nie dające się usunąć w krótkim czasie bądź brak możliwości korzystania z wykonanego przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca po usunięciu stwierdzonych braków, wad lub usterek zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego w trybie ust. 5 i 6, a następnie stosuje się procedurę z ust. 7 – 9.

- Strony postanawiają, iż z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 8

Warunki dokonywania rozliczeń

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała częściowo. Okresem rozliczeniowym jest okres dwóch miesięcy.

- Faktury częściowe będą wystawiane na koniec danego okresu rozliczeniowego i będą obejmowały prace wykonane w rozliczanym okresie. Wartości wykonanych robót będą odpowiadały wartościom określonym za te roboty w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego robót.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona zrealizowaniu całości zadania określonego w §1 umowy i po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

- Na fakturach winien być szczegółowo określany zakres wykonanych robót.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia błędnie wystawionej faktury lub faktury wystawionej przed sporządzeniem odpowiednio  protokołu odbioru częściowego lub protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

- W razie realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, którego roboty są objęte fakturą, potwierdzające uregulowanie wobec niego wymagalnych w dacie składania faktury należności.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności, którą Wykonawca nabędzie wobec Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy będzie nieważna bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego na takie rozporządzenie, w związku z czym nie będzie wywoływać żadnych skutków cywilno – prawnych.

§ 9

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji

## Rękojmia

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty. Termin rękojmi wynosi ……… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę, niezwłocznie po ich wykryciu.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawiadomienia, a jeżeli zachowanie tego terminu z przyczyn technicznych jest niemożliwe – w terminie uzgodnionym przez strony.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił ich istnienie Wykonawcy w okresie rękojmi.

## Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z dostarczoną dokumentacją, Polskimi Normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami prawa.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji: dla zainstalowanych systemów i urządzeń zgodnie z gwarancjami producentów, dla robót …………. miesięcy i liczy się od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne i usterki zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji,

- usunięcie tych wad i usterek.

- O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po ich wykryciu.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawiadomienia, a jeżeli zachowanie tego terminu z przyczyn technicznych jest niemożliwe – w terminie uzgodnionym przez strony.

- Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji na piśmie, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady, usterki.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wad i usterek zgłoszonych w protokole z inspekcji technicznej, odbioru końcowego, a także w ramach rękojmi lub gwarancji Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając dodatkowy termin na usunięcie wad i usterek, nie dłuższy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania robót

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, tj. kwotę …………zł

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot 70% wartości zabezpieczenia wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

Kary umowne

- Za nieterminową realizację przedmiotu umowy, za nie usunięcie w terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

Okolicznościami uzasadniającymi zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w szczególności są okoliczności określone w § 12 umowy, w takich przypadkach kary umownej nie nalicza się za okres występowania tych zdarzeń.

- W przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary, chyba że Zamawiający potrąci karę z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

- Odszkodowanie przewyższające karę umowną może być dochodzone na zasadach ogólnych

§ 12

Siła wyższa

  - Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia, zjawiska zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze (w szczególności takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, pożar, zamieszki, strajki – z wyjątkiem strajków w przedsiębiorstwach stron i podwykonawców), na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

  - Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.

§ 13

### Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca.

WYKONAWCA                                                          ZAMAWIAJĄCY